Project Charter

Vendor Evaluation Dashboard V2.

Version 1.0

Date

8 April 2025

Revision History

| Version | Date of Change | Modifier | Description of Change |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 08/04/25 | Tanchanok Sutripat | เพิ่มแบบประเมิน 6 แบบฟอร์ม |

### Project Charter

| Project Name | Vendor Evaluation Dashboard V2. |
| --- | --- |
| Author(s) of Charter | Tanchanok Sunsurat (Procurement) |
| Date | 08 April 2025 |

Purpose

- เพื่อปรับเปลี่ยนการประเมิน ให้ครอบคลุม ตามข้อกำหนดด้าน ESG (Environment/Social/Governance) และสอดคล้องกับ Swire Coca Cola โดยสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของ Vendor และหน่วยงานจัดซื้อ

- เพื่อปรับปรุงแบบการประเมินให้ครบถ้วน ตามกลุ่ม Procurement Category

Description

ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบในปัจจุบัน

- หัวข้อในการประเมินทุกแบบฟอร์ม ณ ปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนด เรื่อง ESG  และไม่สอดคล้องกับ Swire Coca Cola

- เดิมแบบประเมิน กลุ่มงาน Raw material & Packaging มีการประเมินและวิธีการคำนวณผลของการประเมินที่แตกต่างจากกลุ่มงานอื่น จึงต้องการปรับให้ทุกกลุ่มงาน มีการประเมินและวิธีการคำนวณผลของการประเมินที่เหมือนกัน เพื่อให้มีการคำนวณที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบได้ง่ายสำหรับกลุ่มงาน

- ยังไม่มีแบบฟอร์ม สำหรับกลุ่มงาน Agile, Property และ Energy&Chemical

Process Flow

- ผู้ประเมินทำแบบประเมินผ่าน Microsoft Form

- เมื่อกด Submit แล้ว Microsoft Power Automate จะดึงข้อมูลการประเมินเก็บไว้ใน Sharepoint List

- เมื่อถึงรอบการสรุปผลการประเมิน ระบบจะประมวลผลดึงข้อมูลจาก Sharepoint List มาจัดเก็บในฐานข้อมูล จากนั้นจะนำข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลการประเมินแล้วไปออกรายงานที่ Power BI

แบบประเมินและรายงาน แบ่งตามกลุ่มงาน ปัจจุบัน (As Is)

สำหรับทุกรายงาน Vendor Evaluation  จะประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M

มีแบบประเมินดังต่อไปนี้

| No. | Report (Page) | Assessment | Frequency |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFG | Manufacturing | 1 Times/Year |
| 2 | IT | IT | 1 Times/Year |
| 3 | Logistics | Logistics | 1 Times/Year |
| 4 | WASTE | WASTE | 1 Times/Year |
| 5 | Commercial | - Commercial - Outsource | 1 Times/Year |
| 6 | RM&PKG | Raw material & Packaging | 2 Times/Year |

โดยมีวิธีการคำนวณผลการประเมิน ดังนี้

- ทุกแบบฟอร์มจะมีเพียง User ตามกลุ่มงาน เป็นผู้ประเมิน

ตัวอย่าง Vendor: บริษัท A

ผู้ประเมิน: IT

จำนวนข้อที่ประเมิน: 5 ข้อ

น้ำหนัก (Weight) ทั้งหมด: 100%

- กลุ่มงาน Raw material & Packaging จะให้ Weight ของคะแนน ตามกลุ่มของคำถาม

ส่วนกลุ่มงานอื่นๆ จะให้ Weight ของคะแนนเป็นตามข้อคำถาม

- กลุ่มงาน Raw material & Packaging มีคำถามที่กลุ่มผู้ประเมินต่างกลุ่ม ตอบคำถามข้อเดียวกัน

แบบประเมินและรายงาน แบ่งตามกลุ่มงาน ใหม่ (To be)

สำหรับทุกรายงาน Vendor Evaluation  จะประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M

หลังจากแก้ไขแล้ว จะประกอบไปด้วยแบบประเมินและรายงาน ทั้งหมดดังนี้

| No. | Report (Page) | Assessment | Frequency | Process |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFG | Manufacturing และ ESG | 1 Times/Year | Revise |
| 2 | IT | IT และ ESG | 1 Times/Year | Revise |
| 3 | Logistics | Logistics และ ESG | 1 Times/Year | Revise |
| 4 | WASTE | WASTE และ ESG | 1 Times/Year | Revise |
| 5 | Commercial | Commercial และ ESG | 1 Times/Year | Revise |
| 6 | Outsource | Outsource และ ESG | 1 Times/Year | New |
| 7 | RM | Raw material และ ESG | 2 Times/Year | New |
| 8 | PKG | Packaging และ ESG | 2 Times/Year | New |
| 9 | Agile | Agile และ ESG | 1 Times/Year | New |
| 10 | Property | Property และ ESG | 1 Times/Year | New |
| 11 | Energy&Chemical | Energy & Chemical และ ESG | 1 Times/Year | New |

โดยมีวิธีการคำนวณผลการประเมิน ดังนี้

- ทุกแบบฟอร์ม จะมี User และ Buyer (ประเมิน ESG)

ตัวอย่าง Vendor: บริษัท A

ผู้ประเมิน: IT และ Procurement/Buyer

จำนวนข้อที่ประเมินของ

IT: 5 ข้อ

Procurement/Buyer: 3 ข้อ

น้ำหนัก (Weight)

IT: 62.5%

Procurement/Buyer: 37.5%

น้ำหนัก (Weight) ทั้งหมด: 100%

- ทุกกลุ่มงาน จะให้ Weight ของคะแนนเป็นตามข้อคำถาม

- ทุกกลุ่มงาน ผู้ประเมินต่างกลุ่ม จะไม่ตอบคำถามข้อเดียวกัน

ผลลัพธ์ (Output)

- แบบประเมินจาก Microsoft Form

- รายงานผลการประเมิน (Dashboard)

Project Sponsor

Piyachayut Ajchariyapotha VP - Procurement

Project Director

Anote Sangkunakupt VP.- Digital & Information Technology

Project Manager

Tanchanok Sunsurat Procurement Analyst Procurement - Process Compliance & Tran.

Sutripat Ngamjittrong Business Solution Expert - Business Intelligent

Project Advisor(s)

Aunchala Kengkarunkij Gr. Procurement Mgr. - Process Com. Tran

Wanida Attawanich FTD & PTP Lead

Chakhrit Kru-Usaha Business Intelligent Lead

Project Member(s)

Pornpun Panyapong Business Solution Expert - Business Intelligent

Project Customer(s)

All Procurement Manager / Buyer (ส่งรายงานให้)

Internal Audit (เปิดให้ดูเวลาเรียกตรวจ)

External Audit (เปิดให้ดูเวลาเรียกตรวจ)

User ที่ประเมิน Vendor Evaluation เช่น Store, QA, etc.

Digital & IT Department

Project Budget

-

Success Criteria

- ลดเวลาในการใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานแบบ Manual ที่ใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ เหลือเป็น …

Scope

In Scope (Project Deliverables)

- แบบสอบถามในรูปแบบ Microsoft Form

- Revise ข้อมูลใน แบบฟอร์มการประเมิน 5 แบบฟอร์ม - แบบประเมิน Manufacturing - แบบประเมิน IT - แบบประเมิน Logistics - แบบประเมิน WASTE - แบบประเมิน Commercial

- เพิ่มแบบฟอร์มใหม่ 6 แบบฟอร์ม - แบบประเมิน Agile - แบบประเมิน Property - แบบประเมิน Energy and Chemical - แบบประเมิน Raw material - แบบประเมิน Packaging - แบบประเมิน Outsource

- ยกเลิกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม - แบบประเมิน Raw material and Packaging

Out of Scope

- แบบสอบถามในรูปแบบ Excel

- หากมีการ Export ข้อมูลจาก Power BI เป็น Excel ผู้ใช้งานต้องจัดรูปแบบเอง

Assumptions

- ได้รับความร่วมมือจาก Project team ในการทำงานอย่างเต็มที่

- ทีม Developer ต้องมีความเข้าใจกระบวนการประเมิน vendor และวิธีการคำนวณผลการประเมิน

- ผู้ตั้งคำถามและผู้กำหนดน้ำหนักของคำถาม จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี

- ผู้ใช้รายงานต้องมีความเข้าใจในการใช้งานแบบฟอร์ม วิธีการคำนวณผลการประเมิน และเข้าใจเนื้อหาของรายงาน เพื่อให้สามารถใช้งานในมุมมองต่างๆได้อย่างถูกต้อง

Constraints

- ผู้ประเมินจะต้องประเมินตามช่วงระยะเวลาและแบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนดเท่านั้น

- ผู้ประเมินไม่กรอกแบบประเมินผิด และไม่ส่งซ้ำ

- ผู้ใช้รายงานจะสามารถเข้าดูรายงานผลการประเมินได้หลังจากการประเมินของแต่ละแบบฟอร์มเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

Milestones

| Milestone/Deliverable | Target Finish Date |
| --- | --- |
| Project approval | 30/04/2025 |
| Kick-Off Project | 02/05/2025 |
| Requirement gathering | 14/05/2025 |
| Data Retention Sign-Off | 15/05/2025 |
| Business Risk assessment | 27/05/2025 |
| Design Confirmation | 09/06/2025 |
| Business process flow Sign-Off | 16/07/2025 |
| Development and Testing | 17/07/2025 |
| UAT Sign-Off and Training | 01/08/2025 |
| Go-live | 06/08/2025 |
| Project Closure | 03/09/2025 |

Resource/Person Days Needed

| Position | Project Responsibilities | *Current or New | % Time | Man Days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inOne BI | - Requirement Gathering - Design Model / Specification - Develop - Unit Test - UAT | Current | 51.67% | 62 |
| Procurement Team | - Requirement Gathering - Design Model / Specification - Business Risk Assessment - Business Flow - UAT | Current | 48.33% | 58 |
| TOTAL Man Days: |  |  |  | 120 |

| Charter Approval Date | # 30/4/2025 |
| --- | --- |
| Budget Amount Approved | - |
| Project Sponsor | Piyachayut Ajchariyapotha |
| Project Director | Anote Sangkunakupt |
| Project Manager Assigned | Tanchanok Sunsurat Sutripat Ngamjittrong |