Project Charter

Vendor Evaluation Dashboard V2.

Version 1.0

Date

8 April 2025

Revision History

| Version | Date of Change | Modifier | Description of Change |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0 | 08/04/25 | Tanchanok Sutripat | เพิ่มแบบประเมิน 5 แบบฟอร์ม |

### Project Charter

| Project Name | Vendor Evaluation Dashboard V2. |
| --- | --- |
| Author(s) of Charter | Tanchanok Sunsurat (Procurement) |
| Date | 08 April 2025 |

Purpose

- เพื่อปรับเปลี่ยนการประเมิน ให้ครอบคลุม ตามข้อกำหนดด้าน ESG (Environment/Social/Governance) และสอดคล้องกับ Swire Coca Cola โดยสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของ Vendor และหน่วยงานจัดซื้อ

- เพื่อปรับปรุงแบบการประเมินให้ครบถ้วน ตามกลุ่ม Procurement Category

Description

ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบในปัจจุบัน

- หัวข้อในการประเมินไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนด เรื่อง ESG  และสอดคล้องกับ Swire Coca Cola

- แบบประเมิน กลุ่ม Packaging มีการประเมินที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น

เงื่อนไขการคัดเลือก Vendor ที่ประเมิน

สำหรับรายงาน Vendor Evaluation

มีการปรับแก้ไขแบบประเมิน

| Report | Frequency | Remark |
| --- | --- | --- |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ IT | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Logistics | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Outsource | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |

เพิ่มแบบประเมิน 5 ฟอร์ม

| Report | Frequency | Remark |
| --- | --- | --- |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Agile) | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ(Property) | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Energy&Chemical | 1 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Raw material | 2 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Packaging | 2 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |

ยกเลิกใช้แบบฟอร์ม

| Report | Frequency | Remark |
| --- | --- | --- |
| แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG | 2 Times/Year | ประเมินทุก Vendor ที่มีมูลค่า Spending >1M |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (As Is)

Dataflow for Vendor Evaluation & Satisfaction (As Is)

- ผู้ประเมินทำการประเมินผ่าน Excel หรือ Microsoft Form

- เมื่อถึงรอบการสรุปผลการประเมิน ทางหน่วยงานจัดซื้อจะรวบรวมผลการประเมินและนำมาสรุปผล

- จัดทำสรุปผลการประเมินในรูปแบบ Excel ที่เป็น Format สำหรับนำไปออกรายงานบน Power BI

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (To Be)

Dataflow for Vendor Evaluation & Satisfaction (To Be)

- ผู้ประเมินทำแบบประเมินผ่าน Microsoft Form

- เมื่อกด Submit แล้ว Microsoft Power Automate จะดึงข้อมูลการประเมินเก็บไว้ใน Sharepoint List

- เมื่อถึงรอบการสรุปผลการประเมิน ระบบจะประมวลผลดึงข้อมูลจาก Sharepoint List มาจัดเก็บในฐานข้อมูล จากนั้นจะนำข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลการประเมินแล้วไปออกรายงานที่ Power BI

Project Sponsor

Piyachayut Ajchariyapotha VP - Procurement

Anote Sangkunakupt VP.- Digital & Information Technology

Project Director

Juthamas Smanyati AVP. – INONE

Project Manager

Sutripat Ngamjittrong Business Solution Expert - Business Intelligent

Tanchanok Sunsurat Procurement Analyst Procurement - Process Compliance & Tran.

Project Advisor(s)

Aunchala Kengkarunkij Gr. Procurement Mgr. -Process Com. Tran

Wanida Attawanich FTD & PTP Lead

Chakhrit Kru-Usaha Business Intelligent Lead

Project Member(s)

Pornpun Panyapong Business Solution Expert - Business Intelligent

Project Customer(s)

All Procurement Manager / Buyer (ส่งรายงานให้)

Internal Audit (เปิดให้ดูเวลาเรียกตรวจ)

External Audit (เปิดให้ดูเวลาเรียกตรวจ)

User ที่ประเมิน Vendor Evaluation

Project Budget

-

Success Criteria

- ลดเวลาในการใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานแบบ Manual ที่ใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานประมาณ 1-2 สัปดาห์

- ลดการบันทึกข้อมูลแทนในส่วนของ user (Packaging) และรวมไปถึงลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลแทน สำหรับแบบฟอร์มการประเมินกลุ่ม Raw Material & Packaging ซึ่งการประเมินของ user นี้ (ประเมินเป็น by Vendor) แตกต่างจาก user อื่น (ประเมินเป็น by Plant/by Vendor และ by Category)

- ใช้เวลา 1 สัปดาห์  ในการบันทึกข้อมูลแทน

- ใช้เวลา 1 สัปดาห์  ในการ Recheckข้อมูล

Scope

In Scope (Project Deliverables)

- แบบสอบถามในรูปแบบ Microsoft Form

- Revise ข้อมูลใน แบบฟอร์มการประเมิน 6 แบบฟอร์ม

- เพิ่มแบบฟอร์มใหม่ 5 แบบฟอร์ม

- ยกเลิกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม

Out of Scope

- แบบสอบถามในรูปแบบ Excel

- หากมีการ Export ข้อมูลจาก Power BI เป็น Excel ผู้ใช้งานต้องจัดรูปแบบเอง

Assumptions

- ทีม Developer ต้องมีความเข้าใจกระบวนการประเมิน vendor และวิธีการคำนวณผลการประเมิน

- ผู้ประเมินไม่กรอกแบบประเมินผิด ไม่ส่งซ้ำ

- ผู้ใช้รายงานต้องมีความเข้าใจวิธีการคำนวณผลการประเมิน และเข้าใจเนื้อหาของรายงาน

Constraints

| ลำดับ | กลุ่มงานประเมิน | แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | IT | แบบประเมิน IT User |
| 2 | Waste | แบบประเมิน WASTE |
| 3 | Logistics | แบบประเมิน Logistics |
| 4 | Manufacturing | แบบประเมิน Manufacturing |
| 5 | Commercial | แบบประเมิน Commercial |
| 6 | Outsource | แบบประเมิน Outsource |
| 7 | Raw material | แบบประเมิน RAW MATERIAL |
| 8 | Packaging | แบบประเมิน PKG |
| 9 | Agile | แบบประเมิน AGILE |
| 10 | Property | แบบประเมิน PROPERTY |
| 11. | Energy and Chemical | แบบประเมิน ENERGY_CHEMICAL |

Milestones

| Milestone/Deliverable | Target Finish Date |
| --- | --- |
| Project approval | 30/04/2025 |
| Kick off | 02/05/2025 |
| Requirement gathering | 14/05/2025 |
| Data Retention | 15/05/2025 |
| Risk management | 27/05/2025 |
| Finalize Design | 09/06/2025 |
| Business flow | 16/07/2025 |
| Development and Testing | 17/07/2025 |
| UAT and Training | 01/08/2025 |
| Go-live | 06/08/2025 |
| Project Closure | 03/09/2025 |

Resource/Person Days Needed

| Position | Project Responsibilities | *Current or New | % Time | Man Days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inOne BI | - Requirement Gathering - Design Model / Specification - Develop - Unit Test - UAT | Current | 51.67% | 62 |
| Procurement Team | - Requirement Gathering - Design Model / Specification - Business Risk Assessment - Business Flow - UAT | Current | 48.33% | 58 |
| TOTAL Man Days: |  |  |  | 120 |

| Charter Approval Date | # 30/4/2025 |
| --- | --- |
| Budget Amount Approved | - |
| Project Sponsor | Piyachayut Ajchariyapotha Anote Sangkunakupt |
| Project Director | Juthamas Smanyati |
| Project Manager Assigned | Sutripat Ngamjittrong Tanchanok Sunsurat |