Project Lessons Learned

| Project Name: | Vendor Evaluation Dashboard V2. | Date Prepared: | 26 August 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

Project Performance Analysis

|  | What Worked Well | What Can Be Improved | What Didn’t Work | What to Include |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirements definition and management | มีการจัดทำเอกสารเก็บ Requirement ได้อย่างเป็นระบบ และชัดเจน | Requirement ในส่วนของ RM&PKG สูตรการคำนวณมีความไม่ซับซ้อน ทำให้ Requirement มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง |  |  |
| Scope definition and management | มีการเก็บ Requirement ได้ตามขอบเขตระยะเวลาที่เหมาะสม |  |  |  |
| Schedule development and control | มี WBS ทำให้เห็นรายละเอียดงานทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการติดตามงานสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์ |  |  |  |
| Cost estimating and control |  |  |  |  |
| Quality planning and control | สำหรับการ Test ระดับ Unite Test มีการเขียน Test Script สำหรับ UAT ที่ชัดเจน และเป็นระบบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน สำหรับการประเมิน |  |  |  |
| Human resource availability, team development, and performance | Working Team ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และติดตามผลลัพธ์อยู่สม่ำเสมอ |  |  |  |
| Communication management | Team member มีการสื่อสารและติดตามงานกันประจำสัปดาห์ได้เป็นอย่างดี |  |  |  |
| Stakeholder management |  |  |  |  |
| Reporting |  |  | เพิ่มการตรวจเชคผู้ประเมิน ที่ยังไม่ได้ประเมินเข้ามาในระบบ เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการประเมินได้ครบถ้วน |  |
| Risk management |  |  |  |  |
| Procurement planning and management |  |  |  |  |
| Process improvement information |  | ในส่วนของ แบบประเมิน RM&PKG ต้องการออกแบบการประเมินให้มีความสะดวกกับผู้ประเมินมากกว่า แบบประเมินในปัจจุบัน |  |  |
| Product-specific information |  |  |  |  |
| Other |  |  |  |  |

| Risks and Issues Risk or Issue Description; Response; Comments. [Provide key risks or issues with high impact to project]. Quality Defects Defect Description; Resolution; Comments. [Provide key defects with high impact to project]. Vendor Management Vendor; Issue; Resolution; Comments. Other |
| --- |
| Areas of Exceptional Performance | Areas for Improvement |